关于2019年度市本级预算执行情况

和其他财政收支的审计工作报告

根据市委、市政府和省审计厅的部署，海口市审计局依法对2019年度市本级预算执行和其他财政收支情况进行了审计。结果表明，2019年，面对复杂严峻的国内外风险挑战，在中央要求进一步减税降费及加大房地产调控的政策背景下，我市各部门各单位以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，贯彻落实市委、市政府决策部署，认真执行市十六届人大五次会议有关决议，市本级预算执行和其他财政收支情况总体较好，全市经济社会保持平稳健康发展，充分发挥省会城市带头、引领和示范作用，在海南自贸港建设中扛起海口担当。

——贯彻落实减税降费政策，积极应对收支矛盾压力。全年减税降费57.4亿元，获得上级财政资金支持205.7亿元。完成市本级地方一般公共预算收入114.80亿元、支出154.88亿元，支出同比增长10.72%，保障全市经济平稳运行。

——不断优化支出方向结构，服务保障自由贸易港建设。加大教育、医疗卫生、社会保障和就业等民生支出力度，保障民生支出186亿元，同比增长7.8%。保障自由贸易港重大基础设施项目建设，政府重点投资项目及土地征拆支出 178.3亿元。大力支持重点产业和总部经济发展，扶持航空、航运、会展、互联网等重点产业发展20.9亿元，落实总部企业奖励5.8亿元。

——持续推进政府债务化解和项目绩效管理，保障财政资金安全提效。多举措化解存量政府债务，压缩隐性债务，当年政府性债务还本付息全部如期偿还。部门预算中约650个项目纳入事中绩效跟踪范围；对9.4亿元财政支出重点项目开展绩效评价。

一、市本级预算执行及决算草案审计情况

（一）财政部门具体组织市本级预算执行及决算草案审计市本级决算草案反映，2019年市本级一般公共预算总收入

327.81亿元，其中，市本级地方一般公共预算收入114.8亿元，完成预算的105.59%；市本级一般公共预算总支出 321.61亿元，其中，市本级地方一般公共预算支出154.87 亿元，完成预算的102.11%；市本级一般公共预算年终结余结转3.2亿元，全部结转下年支出（不含待偿债置换一般债券结余3亿元）。市本级政府性基金总收入328.4亿元，其中，市本级地方政府性基金收入243.33亿元，完成调整预算的91.18%；市本级政府性基金总支出328.4亿元，其中，市本级地方政府性基金支出294.04亿元，完成调整预算的90.53%；年终无结余。

市本级国有资本经营预算总收入0.55亿元，完成预算的100%；总支出0.55亿元，其中，市本级国有资本经营预算支出0.39亿元，调出补充一般公共预算资金0.16亿元，完成预算的100%；年终无结余。

市本级社会保险基金收入118.14亿元，完成预算的108.09%；支出 83.82亿元，完成预算的 108.09%；当年结余34.32亿元，年终滚存结余 118.98 亿元。

审计结果表明，在财政收支压力较大的情况下，市财政部门认真组织2019年度市本级预算执行，按照党中央、国务院部署扎实推进减税降费政策落实；从提高征管能力、挖掘税收潜力等多方面着手，保障财政收入高质量增长；以收定支、精打细算，支出向教育、医疗卫生、社会保障和就业等民生事项倾斜，全力保障重点项目和脱贫攻坚; 积极推进预算绩效建设，促进海口经济高质量发展，市本级预算执行情况良好。但还存在一些需要改进的问题：

1.财政预算执行方面。年初预算13.76亿元未执行；上级专项转移支付指标逾期分配或未分配；市本级政府性基金预算收支未完成；职业技能提升行动资金0.69亿元未及时安排使用。

2.财政收支方面。非税收入6.27亿元未及时缴入国库；汇缴结算帐户信息差额3.43亿元无法确认收入缴库；财政借款2.36亿元未及时清理。

3.国有资本经营预算方面。1家企业国有法人资本未及时调整，1家企业国有法人资本与国资控制人数据不符，国有权益体现不完整；市属国有企业依赖财政性资金输血或政府性项目收入情况突出。

4.社会保险基金预算方面。机关事业单位基本养老保险基金连续两年出现收支赤字；城乡居民医疗保险改革迟缓,医疗保险基金征收管理与事权脱节，区级新型农村合作医疗基金收入1.36亿元缴入市级城镇居民医疗保险基金专户。

5.财政项目库管理方面。财政项目库管理不规范；向未纳入财政项目库的项目安排预算437.82万元；财政项目库连续三年未实施项目共有 467项1510个，项目入库等待资金安排问题突出，审核不通过的项目未及时清理。

6.预算绩效管理方面。部分绩效自评报告不规范、不合理，结果不真实，预算绩效目标设定和考评自评工作有待加强。

7.政府决算草案编制方面。社保基金中异地转移收入 0.55亿元未及时划缴入财政社保专户，未能列入 2019 年市本级财政决算。

（二）部门预算执行情况审计

今年继续通过大数据分析对市本级一级预算单位实行审计全覆盖，重点对73个部门的预算管理、“三公”经费使用、国有资产管理、专项资金使用、“过紧日子”情况等事项进行了审计，主要发现以下问题：

1.部门预算编制执行方面。73个部门预算调整率为279.47%；23家单位支出预算执行率低于80%；435个项目执行指标支出完成率低于20%；4家预算单位年初待分配指标未完成分配0.34亿元；15个项目连续3年预算执行率低于50%；21家单位62个预算项目未实施。

2.存量资金盘活利用方面。28家一级预算单位和70家二级预算单位连续结转两年以上未使用未清理项目672个，涉及资金3.34亿元。

3.“三公”经费支出方面。部分单位公务用车运行维护费较高，其中每辆燃油费、维修养护费高于全市平均费用2倍以上的单位分别为11家、14家；部分单位未执行公务车加油一车一卡制度；501张加油卡未注销；3家单位少计公务用车运行维护费和购置费18.89万元。

4.国有资产管理方面。254个已完工交付使用工程未结转固定资产19.88亿元；1家单位国有资产管理不善，资产闲置未发挥效益；8家单位0.4亿元国有资产账务处理不规范。

5.财务管理方面。7家单位应缴未缴、未及时收缴财政款项0.16亿元；6家单位0.47亿元往来款未及时清理；9家单位资金支出依据不充分，报销手续不完整；3家单位会计核算不规范。

二、重大政策措施落实跟踪审计情况

（一）中央支持海南全面深化改革开放综合财力补助资金的

分配、使用和管理情况专项审计调查审计抽查了11个项目的综合财力补助资金使用和项目推进情况，涉及“五网”基础设施建设、支持经济结构转型、社会事业发展三大方面，涉及资金28.49亿元，占资金总量的99%。主要发现以下问题：19.39亿元综合财力补助资金下达不及时；195万元农村危房改造补助资金闲置；交通扶贫六大工程项目资金支出进度仅为22.94%，涉及金额1.28亿元；2个项目未按规定时限完成2018年度支出任务；1个项目工程进展缓慢。

（二）新冠肺炎疫情防控政策落实情况跟踪审计截至2020 年3月底，市级财政共安排疫情防控财政资金2.6亿元，市红十字会、市慈善总会、市商务局共收到社会捐赠资金244.52万元，物资73.15万件。我市共制定相关政策文件45份，统筹推进疫情防控与经济社会秩序恢复工作，帮助企业复工复产。各区各部门积极采纳审计整改建议，及时支付专项资金2,220.59万元，规范采购凭据管理859.93万元，防范合同风险隐患收回采购货款327.27万元，规范防疫物资管理和捐赠工作，推动社会捐赠款物资的信息公开。审计发现：仍有2,536.91万元专项资金支出进度慢；未严格执行验收手续接收质量不合格的捐赠物资。

（三）为民办实事事项跟踪审计调查

海口市2019年为民办实事事项共安排财政资金16.78亿元。截至 2019年12月底，为民办实事任务尚有11项受规划选址、方案设计、前期工作、资金拨付等影响未按时完成。

三、三大攻坚战相关审计情况

（一）扶贫审计

2019 年度，海口市共投入财政扶贫资金0.68亿元。审计抽查2019年扶贫资金0.5亿元，涉及10个部门、18个乡镇、108个行政村，16 家相关企业（合作社）、158 户农户。主要发现以下问题：多付工程款、税金等22.46万元；个别光伏项目未按约定分红；个别合作社未按规定提取公积金；对组织化合作对象前期审核不严谨；部分镇政府未按整改要求修改完善合同分红条款；部分合作协议缺失风险防范措施。

（二）污染防治及生态环境保护审计

1.部分生态环境保护工作任务未完成。2016年度造林绿化目标任务未完成；5个采伐地块约20.41亩未按规定进行更新造林；个别造林地块存在苗木成片死亡或苗木成长较差情况。

2.对破坏自然资源和生态环境问题监督查处不力。13个地块违规占用林地14.5亩；2个镇饮用水源保护区存在面源污染源；8宗毁林案件涉及面积20.75亩，未按照处罚决定进行补植或恢复原状。

3.相关部门履职不到位。部分公益林地块未按规定划界立碑；水源保护区未设立明显的警示宣传牌；未按规定时限对二次供水单位及自建设施供水单位的水质进行检测、监测；农村安全饮水监管不到位，存在抽水泵房存放有害污染物、未维修消毒设备、多年未对水塔进行清洗消毒等问题。

4.生态环保资金管理不规范。4个镇未及时拨付造林户绿化宝岛造林资金 63.60 万元。

- 防范化解重大风险审计

审计2016年至2019年地方政府债券资金分配使用绩效发现:1.债券资金分配方面。68.01亿元债券资金未及时分配，资金闲置超过3个月,涉及366个项目；单个项目的债券资金安排金额少于500万元，涉及298个项目2.77亿元。

2.债券资金使用管理方面。17.19亿元地方政府债券资金至2019年末仍未使用；324个项目未按规定进度支出；231个项目未按合同约定时间竣工验收；62个已竣工验收项目未在规定期限内办理竣工结算；个别区土地征收办未经审批变更债券资金用途。

3.债券资金绩效管理方面。仅对6个项目支出情况进行绩效评价；个别项目使用绩效不高，存在设备闲置、资源浪费等现象。

四、重点专项资金和民生项目审计情况

（一）海口市工业发展扶持资金专项审计调查

审计发现：工业发展扶持资金年初预算数与实际支出数偏差大，差异率高达458.65%；超范围支出65万元；相关规定制定不完善，给长期拖欠财政款项的企业批复扶持资金234.33万元；向违规使用专项资金的企业再次发放产业发展资金50万元；审核不严，多付高管个税奖励35.33万元。

（二）2016-2018年文明生态村建设专项资金审计调查

审计发现：2个区未按比例落实配套资金526.90万元；1个区超范围使用专项资金11.28万元；8个镇多付工程款及税金18.86万元；1个村伪造资料套取文明生态建设资金5万元；个人私存集体收入 6万元；部分建设项目施工方不具备相关资质, 涉及24个合同306.29万元；多数村庄未按规定做到“规划先行”，主管部门未按标准进行验收考核，部分项目建成后存在闲置、后续维护管理缺位、改变用途等现象，未能发挥资金使用效益和项目社会效益。

（三）常年蔬菜种植政策落实情况审计调查

审计发现：落实“菜十条”政策不到位，尚有5项建设任务未完成；未完成常年蔬菜基地保有量任务6939.98亩；虚报实际种植面积11258.6亩；大棚闲置2132.40亩；大农批蔬菜批发市场项目建设滞后，蔬菜基地配套的冷库利用率低，未发挥预期功能作用；基地建设经费2,500万元闲置；未按要求绘制蔬菜种植基地分布图、设立常年蔬菜基地标示牌。

- 全市非洲猪瘟强制扑杀补贴资金、渔船补助资金、耕地地力保护补贴资金管理使用情况审计调查

审计发现：未及时发放猪瘟扑杀补贴15.12万元；未按规定发放耕地地力补贴15.06万元；渔船补助资金发放进度缓慢，支出进度为 56.66%；2项资金审批手续、档案资料不完整。

五、政府投资审计情况

（一）“两个确保”百日大行动投资政策审计情况对全面落实省委、省政府“两个确保”百日大行动投资政策落实情况进行审计调查，涉及海口市2019年省重点项目、海口市第一批至第七批集中开工项目、2019年中央预算内项目等共计147个项目。主要发现以下问题：部分项目未完成投资计划，比年度计划投资少 91.90 亿元；部分项目开工要素不到位，造成未批先建或项目未能按时开工；3个上报已开工的项目实际未开工。

（二）重大项目跟踪审计情况

对15个重点项目进行全过程跟踪审计，其中PPP项目10个，代建项目5个，累计跟踪项目投资金额达192.68亿元。发现的主要问题：2个项目未严格执行基本建设程序，前期工作不扎实；7个项目未严格按设计、规范要求施工，设计变更不完善，不利于工程成本控制；因设计、施工方案未确定、施工图预算未编制完成、征地拆迁等问题，4个项目施工进展缓慢；6个项目管理不到位，个别建成投产效果不佳。

（三）农村生活污水治理项目实施情况审计调查

审计发现：政策落实不到位，未优先开展环境敏感地区周边村庄的农村生活污水治理工作；贫困村农村生活污水治理完成率不达标；建设程序不到位，存在未办理施工许可证、现场施工与设计图纸不符等情况；招标文件评分设置有失公允，设定条件限制或者排斥潜在投标人；部分标段尾水抽样检测不合格。

（四）海口市镇域污水处理厂及配套管网工程项目预算执行情况审计

审计发现：代建单位和参建单位履职不到位；概算编制、审核和招标工程量清单编制不严谨、错漏多，严重影响工程投资控制；部分镇街未严格按图施工，未及时办理设计变更审批，存在质量、安全隐患；施工过程偷工减料，虚列工程造价；原镇墟改造项目遗留部分市政管网工程未实施，影响项目全线贯通投入使用。

五、国有企业审计情况

对4家国有企业的资产负债损益情况进行审计，主要发现以下问题：

（一）国企改革及国有资产管理方面。1家企业未如期完成“三供一业”及人员分离移交工作；1家企业国有资产经营管理不善，或闲置或发生纠纷，没有产生经济效益；1家企业出租的土地普遍存在被承租户高价转租的情况。

（二）工程及投资项目管理方面。2家企业9个项目管理不善，存在投资前可研不充分，合作方出资不到位，租赁或委托管理的土地闲置、运营成本较高等问题；1家企业工程项目推进缓慢。

（三）执行财经法纪与内控制度方面。1家企业违规将工程分包给个人，并替外部人员缴纳社保；2家企业违规支付款项0.72亿元；2家企业往来款长期挂账4.13亿元；2家企业拖欠财政借款或资金结余未上缴财政0.11亿元；2家公司内控制度不完善。

七、审计移送的违纪违法问题线索情况

上述审计共发现并移送问题线索9宗，涉及资金1.32亿元。移送问题线索主要情形：一是党政机关工作人员利用职务便利侵占公款问题，移送2宗3人；二是监管不力造成国有资产流失问题，移送3宗；三是政府投资（采购）项目串通投标、违规转包等问题，移送4宗。

八、上年度审计工作报告整改情况

2018年度审计工作报告反映的9类128个问题，截至2020年7月20日，已整改121个，正在整改7个，整改率94.53%；

各区政府和有关部门、单位通过上缴国库、收回存量资金、追回违规资金、加快资金拨付使用、归还原资金渠道等措施，整改问题金额64.4亿元；处理处分8人；推动政府、部门单位制定完善规章制度29项。尚未整改到位的问题主要是：未及时清理收回财政出借资金和产业扶持专项资金，部分工程项目严重超概算，部分项目征地历史遗留问题长期未得到有效解决等。

九、审计建议

（一）加强预算编制管理。提升预算编制标准化、科学化、精细化水平，提高预算准确率和执行率。加快安排上级转移支付资金和年初预算项目资金的再分配，避免预算不精准造成闲置甚至损失浪费。合理安排债券资金，做好项目前期工作和资金需求测算，避免出现“钱等项目”的现象。

（二）推进预算绩效管理。科学设置预算绩效目标，开展事前绩效评估试点，强化预算绩效执行跟踪监控和评估结果的检查运用，加快健全完善预算绩效管理体系；加大资金清理盘活力度，压减无效低效开支，进一步优化财政支出结构，切实提高财政支出绩效。

（三）强化政府投资项目管理。建立招投标风险预警机制，肃清工程建设领域不良行为；夯实项目前期工作，强化概算约束，源头上控制项目造价；压实政府投资各节点主体责任，加强对参建单位和工程建设关键环节的监督力度，加快推进项目建设；加强绩效评价和问责，提高政府投资效益。

（四）加强国有资产经营管理。强化对外合作投资项目的可行性研究，加强事前、事中、事后监管，完善问责机制，防控投资风险，提高资金使用效益；加强国企国资监管，确保国有资本资产安全、完整、提质增效。